HCG Pub Editor

Figma Export 설계 문서

v1.0 — 설계 단계 (구현은 PR #4 이후)

작성일: 2026-04-22

# 1. 개요

## 1-1. 목적

HCG Pub Editor 에서 작성한 조판 결과물을 Figma 파일로 자동 생성한다. 디자이너가 Figma 환경에서 추가 편집·재배치·브랜딩 적용을 이어갈 수 있도록 하는 출력 엔드포인트.

## 1-2. 전략적 위치

HCG 의 레거시 조판 분업 구조 (작가→편집자→교정자→기획자→디자이너→조판자→인쇄소) 를 1인이 해낼 수 있도록 압축하는 솔루션의 한 축. 기존 워크플로우에서 '디자이너 역할' 대체의 가장 빠른 진입점.

에디터가 조판 초안을 만들면, Figma Export 를 통해 디자이너는 '처음부터 조판하는 작업' 대신 '초안을 다듬는 작업' 으로 역할이 전환된다. 결과적으로 디자이너 1인당 처리 가능한 프로젝트 수가 증가한다.

## 1-3. 작업 시점

이 문서는 설계만 다룬다. 구현은 PR #4 (페이지네이션 + 스타일 엔진) 완료 후 착수한다. 이유: 피그마로 전송하려면 에디터의 전체 HTML 이 페이지 단위로 분할되어 있어야 한다.

의존 관계:

- PR #4: 페이지네이션 엔진 — 피그마의 페이지별 프레임 원료

- PR #4: 스타일 엔진 — 피그마의 텍스트 스타일·오토 레이아웃 원료

- PR #5: PDF 내보내기 — 본 스펙과 일부 데이터 구조 공유

# 2. 핵심 결정 사항

사용자 결정 내역 (2026-04-22):

| 결정 항목 | 결정 값 |
| --- | --- |
| 파일 분할 단위 | 전체 책 = 피그마 파일 1개 (페이지마다 프레임) |
| 대상 위치 | 자동으로 새 프로젝트/파일 생성 |
| 도련·재단선 | 원척 (1pt = 1 피그마 단위) |
| 오토 레이아웃 | 텍스트는 프레임에 자동 정렬 (오토 레이아웃 강하게) |
| 디자이너 수정 자유도 | 모두 변경 가능 (텍스트/위치/폰트) |
| 폰트 처리 | 사용자에게 맡김 (파일 생성 시 선택) |

이 결정들은 구현 단계에서 변경 가능하나, 변경 시 팀 개발자 및 사용자 합의 필요. 특히 '오토 레이아웃 강하게' 결정은 후속 디자이너 작업 UX 에 큰 영향.

# 3. 전체 아키텍처

## 3-1. 데이터 흐름

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  HCG Pub Editor (브라우저)                                  │

│  ┌──────────────────────────────────────────┐              │

│  │ TipTap Editor (HTML/JSON)                │              │

│  └──────────────────────────────────────────┘              │

│                     ↓                                       │

│  ┌──────────────────────────────────────────┐              │

│  │ PR #4: Pagination Engine                 │              │

│  │   HTML → 페이지 단위 분할                │              │

│  │   (용지 크기·여백·도련 계산)             │              │

│  └──────────────────────────────────────────┘              │

│                     ↓                                       │

│  ┌──────────────────────────────────────────┐              │

│  │ Figma Transform Layer (이 문서 범위)     │              │

│  │   Page[] → Figma Node Tree               │              │

│  │   스타일 매핑 + 오토 레이아웃 설정       │              │

│  └──────────────────────────────────────────┘              │

│                     ↓                                       │

│  ┌──────────────────────────────────────────┐              │

│  │ Figma MCP Client                         │              │

│  │   createFile + createFrames API 호출     │              │

│  └──────────────────────────────────────────┘              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

[Figma Cloud]

새 파일 자동 생성

## 3-2. 계층 구조

Figma 파일 내부 구조:

- Figma File (1개) — 책 전체

  - Page 1 — Cover (표지, 선택사항)

  - Page 2 — Body (본문 페이지들)

  - └─ Frame 1 (책 1페이지, 원척)

  - └─ Frame 2 (책 2페이지, 원척)

  - └─ ...

  - Page 3 — Assets (공용 컴포넌트, 색상 변수)

# 4. 페이지 프레임 구조

## 4-1. 프레임 크기 계산

원척 보존 원칙: 1pt = 1 Figma 단위. Figma 는 mm/cm 단위 네이티브 지원이 없으므로 pt 로 변환.

변환 공식: 1mm = 2.8346 pt

### 용지별 프레임 크기

| 용지 | 실치 (mm) | 도련 포함 (mm) | Figma 크기 (pt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 신국판 | 152 × 225 | 162 × 235 | 459 × 666 |
| B5 (46배판) | 188 × 263 | 198 × 273 | 561 × 774 |
| A5 | 148 × 210 | 158 × 220 | 448 × 623 |
| A4 | 210 × 297 | 220 × 307 | 624 × 870 |
| 46판 | 128 × 188 | 138 × 198 | 391 × 561 |

도련 5mm 기본. 사용자 지정 가능. 재단선은 도련 영역 내에서 실치 경계에 표시.

## 4-2. 프레임 구성 요소

각 페이지 프레임(Frame)의 내부 레이어 구조:

| 레이어 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 00_bleed | Frame | 도련 영역 (프레임 전체 크기) |
| 01_trim_marks | Vector Group | 재단선 (코너 4곳 + 중앙 4곳) |
| 02_trim_area | Frame | 실치 영역 (오토 레이아웃 컨테이너) |
| └ content | Frame (AutoLayout) | 본문 영역 (여백 제외) |
| └ header | Text (옵션) | 머리말 |
| └ body | Frame | 본문 블록들 (H1/H2/본문/…) |
| └ footer | Text + PageNum | 꼬리말 + 쪽번호 |

## 4-3. 여백 시스템

각 프레임의 여백(Padding) 은 용지별 기본값에서 시작, 사용자 커스텀 가능:

| 용지 | 위/아래 | 안쪽 | 바깥쪽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신국판 | 20mm | 25mm | 15mm |
| B5 | 25mm | 30mm | 18mm |
| A5 | 18mm | 22mm | 13mm |

# 5. 에디터 요소 → Figma 노드 매핑

에디터의 분류 결과(H1/H2/H3/callout/fig/p)를 Figma 의 어떤 노드로 변환할지 정의.

## 5-1. 기본 요소 매핑

| HTML 요소 | Figma Node | 오토 레이아웃 | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| h1 (영역) | Text + Frame | Wrap + 위 여백 크게 | 섹션 시작, 새 페이지 시작 가능 |
| h2 (장) | Text + Frame | Wrap + 위 여백 중간 | 장 시작, 새 페이지 시작 |
| h3 (절) | Text + Frame | Wrap + 위 여백 작게 | — |
| callout (소항) | Frame (AutoLayout) | 세로 + 배경 + 패딩 | 회색 음영 박스 |
| p (본문) | Text | Wrap | — |
| figure | Frame (AutoLayout) | 세로 + 중앙정렬 | 이미지 + 캡션 |
| img | Image Fill | — | 원본 비율 유지 |
| figcaption | Text | — | figure 내부, 이미지 아래 |
| p.reference-head | Text | 위 여백 | 볼드 처리 |
| p.author-name | Text (h3급) | — | 저자 소개 영역 내부 |

## 5-2. 텍스트 스타일

각 요소의 텍스트 스타일. 사용자 선택 폰트를 기본으로 적용.

| 요소 | 폰트 | 크기(pt) | 줄간격 | 자간·기타 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 | 사용자 선택 | 18 | 1.5 | +bold, 위 36pt |
| h2 | 사용자 선택 | 15 | 1.45 | +bold, 위 24pt |
| h3 | 사용자 선택 | 13 | 1.4 | +bold, 위 18pt |
| body | 사용자 선택 | 10 | 1.55 | 양쪽 정렬 기본 |
| callout | 사용자 선택 | 9.5 | 1.5 | 배경 #F5F5F5 |
| figcaption | 사용자 선택 | 9 | 1.4 | italic, 회색 #666 |
| reference | 사용자 선택 | 9 | 1.4 | — |

폰트 크기는 신국판(152×225) 기준. 용지 크기에 따라 비례 조정. 사용자가 Export 시 변경 가능.

## 5-3. 오토 레이아웃 설정

Figma 의 Auto Layout 속성을 각 프레임에 적용하여, 디자이너가 내용 추가·삭제 시 자동 재정렬되도록 한다.

### content 프레임 (본문 컨테이너)

layoutMode: 'VERTICAL'

primaryAxisSizingMode: 'AUTO'       // 내용에 따라 높이 자동

counterAxisSizingMode: 'FIXED'      // 너비 고정

itemSpacing: 0                       // 요소 간격은 각 요소가 마진으로

paddingTop: 20mm, paddingBottom: 20mm

paddingLeft: 25mm, paddingRight: 15mm

counterAxisAlignItems: 'MIN'        // 좌측 정렬

### callout 프레임 (음영 박스)

layoutMode: 'VERTICAL'

primaryAxisSizingMode: 'AUTO'

counterAxisSizingMode: 'FILL'       // 부모 너비 맞춤

itemSpacing: 6

padding: 12 16 12 16                // 상우하좌

fills: [{ type: 'SOLID', color: #F5F5F5 }]

cornerRadius: 2

### figure 프레임 (이미지+캡션)

layoutMode: 'VERTICAL'

primaryAxisSizingMode: 'AUTO'

counterAxisSizingMode: 'FILL'

itemSpacing: 4                      // 이미지와 캡션 사이

counterAxisAlignItems: 'CENTER'     // 가운데 정렬

paddingTop: 12, paddingBottom: 12

# 6. 폰트 선택 UX

사용자는 Export 실행 시점에 폰트를 선택한다. 선택은 본문·제목·캡션 3개 영역별로 독립.

## 6-1. 선택 UI 구조

┌─────────────────────────────────────────┐

│  피그마로 내보내기                      │

├─────────────────────────────────────────┤

│                                         │

│  파일 이름:    [화타를 꿈꾸며__________] │

│                                         │

│  용지:        ● 신국판 ○ B5 ○ A5      │

│                                         │

│  ── 폰트 선택 ──                        │

│                                         │

│  제목용:      [Noto Serif KR       ▼]  │

│  본문용:      [Pretendard          ▼]  │

│  캡션용:      [Pretendard          ▼]  │

│                                         │

│  ── 고급 옵션 ──                        │

│  [ ] 도련 포함 (5mm)                    │

│  [ ] 재단선 표시                        │

│  [ ] 쪽번호 자동 삽입                   │

│                                         │

│              [취소]  [내보내기]         │

│                                         │

└─────────────────────────────────────────┘

## 6-2. 폰트 목록 (기본 제공)

| 구분 | 폰트명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 한글 명조 | Noto Serif KR | 제목·본문 권장 |
| 한글 명조 | 본명조 (Source Han Serif) | 대안 |
| 한글 고딕 | Pretendard | 제목·본문 범용 |
| 한글 고딕 | Noto Sans KR | 대안 |
| 한글 고딕 | Spoqa Han Sans Neo | 깔끔함 |
| 영문 명조 | Adobe Garamond Pro | — |
| 영문 고딕 | Inter | 영문 보조용 |

폰트는 구글 폰트 API 또는 Noto 시리즈에서 가져옴. 커스텀 폰트 업로드는 향후 기능(PR #8+).

## 6-3. 폰트 전송 방식

Figma MCP 는 폰트 파일을 직접 업로드할 수 없음. 두 가지 대응:

- 방식 A (권장): Figma 의 기본 내장 폰트 사용 (Noto 시리즈, Pretendard 등). Figma 계정에 이미 설치된 폰트만 선택지로 노출.

- 방식 B: Google Fonts URL 을 Figma 파일에 text node 의 fontName 필드로 지정. Figma 가 자동으로 fallback 처리.

- 방식 C (향후): Figma Variable 기능으로 폰트 토큰화. 파일 열람자가 로컬 폰트 매핑.

# 7. Figma MCP 호출 플로우

## 7-1. 필요한 MCP 기능 목록

현재 사용 가능한 Figma MCP 도구 중 필요한 것:

| MCP 도구 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Figma:create_new_file | 파일 생성 | 책 1권당 1회 |
| Figma:use_figma (Plugin API) | 프레임·노드 생성 | 페이지당 수십~수백 회 |
| Figma:search_design_system | 기존 컴포넌트 재사용 | 학지사 디자인 시스템 연동 시 |
| Figma:get_variable_defs | 색상·텍스트 변수 | 브랜드 색상 적용 시 |

현재 Claude 에 Figma MCP 가 연결되어 있으므로 기술 검증은 완료. 실제 구현 시 에러 핸들링(rate limit, 연결 끊김) 필수.

## 7-2. 실행 시퀀스

[Step 1] 파일 생성

Figma:create_new_file(name = 'hwata-2025')

→ fileKey 반환

[Step 2] 메타데이터 설정

- 파일명, 책 제목, 저자

- 용지 크기 메타 (추후 재Export 시 참조)

[Step 3] Assets 페이지 생성 (1회)

- 색상 변수 정의

- 텍스트 스타일 정의 (H1, H2, H3, body 등)

- 공용 컴포넌트 (쪽번호, 헤더 등)

[Step 4] Body 페이지 생성

- 'Body' 페이지 추가

- 각 책 페이지마다 반복:

a. Frame 생성 (도련 크기)

b. 재단선 Vector Group 추가

c. trim_area Frame 추가 (실치 크기)

d. content Frame 추가 (여백 적용, Auto Layout)

e. content 내부에 요소들 순차 삽입

- H1/H2/H3 Text

- body Text

- callout Frame

- figure Frame (이미지 업로드 → fill)

f. footer 에 쪽번호 Text 추가

[Step 5] Cover 페이지 생성 (옵션)

- 표지 있으면 Cover 페이지에 별도 프레임

[Step 6] 최종화

- Viewport 를 첫 페이지로 이동

- 성공 URL 사용자에게 반환

## 7-3. 에러 처리

- Rate limit 발생: 지수 백오프로 재시도 (3회). 3회 모두 실패 시 사용자에게 알리고 중간 상태 저장.

- 네트워크 끊김: 진행 상황을 로컬 스토리지에 주기적 저장. 재시도 시 중단 지점부터 재개.

- Figma API 변경: 매 호출마다 응답 validation. 실패 시 구체적 에러 메시지.

- 이미지 업로드 실패: 해당 figure 만 스킵하고 나머지 계속. 사용자에게 어떤 이미지가 실패했는지 리포트.

## 7-4. 진행 표시 UI

┌─────────────────────────────────────────┐

│  피그마로 내보내기 진행중...            │

├─────────────────────────────────────────┤

│                                         │

│  [████████████░░░░░░░░] 60%             │

│                                         │

│  현재: 페이지 52/87 전송 중             │

│  남은 시간: 약 1분 30초                 │

│                                         │

│  ✓ 파일 생성 완료                       │

│  ✓ 스타일 토큰 정의 완료                │

│  ⏳ 본문 페이지 전송 중                 │

│  ○ 표지 페이지                          │

│  ○ 에셋 페이지                          │

│                                         │

│              [중단]                     │

│                                         │

└─────────────────────────────────────────┘

# 8. 구현 단계 (PR 분할)

피그마 Export 는 한 PR로 구현하면 너무 큼. 기능별 분할 권장:

## 8-1. PR #6-A: MVP (텍스트만)

- 목표: 페이지 프레임 생성 + 본문 텍스트만 배치. 스타일은 최소 (H1/H2/body).

- 완료 기준: 화타 원고 업로드 → 피그마 파일 생성 → 텍스트가 페이지별로 분리되어 보임.

- 범위 외: 이미지, callout, 도련, 재단선, 쪽번호, 오토 레이아웃 정교화.

- 예상 분량: 1~2주

## 8-2. PR #6-B: 시각 요소

- 목표: 이미지, figure(이미지+캡션), callout 박스 추가.

- 완료 기준: 이미지가 정확한 위치에 배치되고 캡션이 붙어있음. callout 이 회색 박스로 표시.

- 범위 외: 도련, 재단선, 쪽번호, 고급 오토 레이아웃.

- 예상 분량: 1주

## 8-3. PR #6-C: 조판 요소

- 목표: 도련, 재단선, 머리말, 꼬리말, 쪽번호 추가.

- 완료 기준: 실제 인쇄소에 보내도 될 수준의 도련/재단선 표기.

- 예상 분량: 1~2주

## 8-4. PR #6-D: 오토 레이아웃 고도화

- 목표: 모든 프레임에 Auto Layout 적용. 디자이너가 요소 추가·삭제 시 자동 재정렬.

- 완료 기준: 디자이너가 본문에서 단락을 추가하면, 아래 요소들이 자동으로 밀리고 페이지 넘침이 자동 감지.

- 예상 분량: 2주

## 8-5. PR #6-E: UX 완성도

- 목표: 폰트 선택 UI, 진행 표시, 에러 처리, 사용자 취소 기능, 성공 후 피그마 URL 열기.

- 완료 기준: 비기술자(디자이너)도 문제없이 사용 가능한 수준.

- 예상 분량: 1~2주

전체 PR #6 시리즈: 약 6~10주 예상. PR #4(페이지네이션 엔진) 완료 후 시작.

# 9. 리스크 · 주의사항

## 9-1. 기술 리스크

- Figma MCP 호출 횟수 한계: 책 1권 300페이지 = 프레임 300개 + 내부 노드 수천 개. Plugin API 호출 수가 엄청남. Rate limit 대응 필수.

- 한글 폰트 호환: Figma 에 기본 설치된 Noto/Pretendard 는 안전하나, 특수 폰트는 파일 공유 시 fallback 이슈. 사용자에게 명시.

- 이미지 대용량: 원고에 고해상도 이미지 많으면 업로드 시간 급증. 리사이즈 옵션 또는 진행 표시 필요.

- 피그마 파일 크기 한계: Figma 는 파일당 실질 크기 한계가 있음. 500+ 페이지 책은 파일 분할 필요할 수 있음 (향후 대응).

## 9-2. 디자이너 UX 리스크

- 과도한 오토 레이아웃: 모든 것이 오토 레이아웃이면 디자이너가 '수동 조정' 을 하려 할 때 불편할 수 있음. 옵션으로 전환 가능하게.

- 레이어 이름 규칙: 레이어가 '00_bleed', '01_trim_marks' 처럼 nerdy 하면 디자이너가 헷갈림. 한국어 이름도 옵션으로.

- 학습 곡선: 에디터에서 피그마로 넘어온 초기에 디자이너가 '어떻게 편집해야 하는지' 모를 수 있음. 최소한의 가이드 노트가 파일 내 첫 페이지에 포함되면 좋음.

## 9-3. 브랜딩 일관성

- 학지사 그룹 내 여러 브랜드 (학지사, 학지사메디컬, 뉴논문 등) 각각 다른 톤. Export 시 브랜드 선택 → 기본 색상/폰트 자동 적용 기능이 향후 필요.

- 현재 스펙은 브랜드 중립. 브랜드 디자인 시스템 연동은 PR #7+ 범위.

# 10. 향후 확장 가능성

## 10-1. 양방향 동기화 (PR #8+)

현재 스펙은 '에디터 → 피그마' 단방향. 향후 피그마에서 수정한 텍스트를 에디터로 다시 반영하는 기능 가능.

- 피그마 파일의 text 노드 → Figma REST API 로 읽어 에디터 HTML 역변환

- 충돌 해결: 에디터와 피그마 둘 다에서 수정된 경우

- 난이도 높음. PR #6 전체 완성 후 검토.

## 10-2. 디자인 시스템 연동 (PR #7+)

- 학지사 그룹 디자인 시스템을 피그마 Library 로 구축 → Export 시 해당 Library 의 컴포넌트를 자동 사용

- 브랜드 색상/폰트 변수를 Figma Variable 로 정의 → 브랜드 전환 시 변수만 바꾸면 전 책 재조판

## 10-3. AI 디자인 제안 후 Export (PR #8+)

- AI 가 원고를 분석하여 장르 기반 북디자인 제안 → 사용자 승인 → Export

- 예: 의학 에세이 → Noto Serif KR + 감청색 톤 + 신국판

- 본 스펙의 '사용자 폰트 선택' 단계를 AI 추천으로 대체 또는 보조

## 10-4. InDesign IDML Export (PR #10+)

- Figma 는 디자이너의 후속 작업 대상. 최종 인쇄용은 InDesign IDML 내보내기 별도 필요

- 피그마와 IDML 은 데이터 구조가 다르지만, 페이지네이션 엔진(PR #4)을 공유

# 11. 팀 개발자 검토 체크리스트

이 문서를 팀 개발자와 회의할 때 점검할 항목:

## 11-1. 기술 스택 정합성

- [ ] Figma MCP 호출을 브라우저에서 할지 서버(Next.js API Route)에서 할지

- [ ] Figma 인증(Personal Access Token) 관리 방식 — 사용자별로 저장하려면 DB 필요

- [ ] Phase 2 Next.js 이전 시, 이 Export 로직을 feature/export-figma/ 로 배치 가능한지

## 11-2. 데이터 구조

- [ ] Pagination 결과 JSON 스펙이 Figma Transform Layer 에서 파싱하기 용이한지

- [ ] Prisma schema 에서 'exports' 테이블 정의 필요한가 (재실행, 진행 상태 저장용)

- [ ] 이미지 경로 처리: 에디터는 Blob URL, Figma 는 URL 또는 바이너리 업로드. 중간 저장소 필요?

## 11-3. 운영

- [ ] 한 번 Export 에 얼마나 걸릴지 (300페이지 기준): 추정 2~5분

- [ ] Figma API Rate limit 정책 확인 후 배치 크기 결정

- [ ] 실패 시 재시도 정책 + 사용자 통지 UX

## 11-4. 합의 필요

- [ ] PR #6 시리즈 일정 (PR #4 완료 후 6~10주)

- [ ] PR #6 를 팀 개발자가 담당할지, 사용자(AX기획실) 가 Claude Code 로 주도할지

- [ ] 디자이너 실제 사용자 인터뷰 일정 (현재 학지사 디자인팀 대상)

— 문서 끝 —

이 문서는 HCG Pub Editor 의 Figma Export 기능 설계 단계 산출물입니다.

구현은 PR #4 (페이지네이션 엔진) 완료 후 착수합니다.